Obra	Contratado	Data	Valor(R$)	Situação
Substituição do piso do passeio no entorno da Praça da Bandeira, sob regime de empreitada global.	VB Engenharia LTDA - EPP	14/08/2018	25.981,64	100,00%
Execução de muros, escadas e calçadas no Centro Administrativo, sob regime de empreitada global.	G. Bonafe - EPP	08/08/2018	73.638,50	36,70%
Execução de pavimentação asfáltica sobre calçamento deteriorado, da Av. Daltro Filho (trecho entre a Rua Tiradentes e a Rua Antônio Gonçalves de Oliveira) e trecho de 7 metros das ruas perpendiculares.	Compacta Sul Pavimentação LTDA - EPP	28/05/2018	225.187,85	100,00%
Execução de obra de pavimentação /recapeamento asfáltica em CBUQ, sobre asfalto deteriorado da Av. Santos Dumont (trecho entre a Rua Borges de Medeiros e a Rua Ricardo Rucker ) da cidade de Três Passos - RS, sob regime de empreitada global.	Compacta Sul Pavimentação LTDA - EPP	24/05/2018	625.820,32	88,80%
Execução de reforma geral dos sanitários do cemitério municipal, sob regime de empreitada global.	Construtora Sponchiado Bettio LTDA - EPP	03/05/2018	11.686,50	100,00%
Execução de reforma e ampliação da EMEI Lápis de Cor, sob regime de empreitada global.	Rinnovare Construções LTDA	05/04/2018	334.218,70	60,30%
Execução da obra para instalações da EMEF São José - Escola Urbana 12 (doze) salas de aula - Padrão FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).	MTX Construções LTDA - ME	22/02/2018	2.375.480,47	40,20%
Execução de obra de pavimentação asfáltica em CBUQ, sobre pedras irregulares, em Av. e Ruas do município (Av. Cel. Luiz Vieira, 20 de Setembro, Piratini - Distrito de Padre Gonzáles.	Compacta Sul Pavimentação LTDA - EPP	26/12/2017	340.849,49	85,60%
Execução concreta de hidrantes e mangotinhos em Ginásios e Escolas Municipais, sob regime de empreitada global.	Âncora Construções e Equipamentos - EIRELI - ME	22/11/2017	336.968,73	100,00%
Execução de reforma da EMEI Vovó Paulina, localizada no Município de Três Passos - RS	VB Engenharia LTDA - EPP	01/11/2017	42.004,44	96,90%
Execução de cobertura na estufa do viveiro municipal.	Jorge Luis Kerkhoff - EPP	17/10/2017	8.246,20	100,00%
Execução de reforma da EMEF 25 de Julho, no Bairro Glória, sob regime de empreitada global.	Construtora Sponchiado Bettio LTDA - EPP	06/10/2017	203.163,12	100,00%
Execução de reforma e ampliação da EMEI Cidadão Júnior, no Bairro Frei Olímpio, sob regime de empreitada global.	Construtora e Incorporadora Palmitinho LTDA - EPP	06/10/2017	204.360,30	100,00%
Adequações elétricas e instalação de ar - condicionados em diversas secretarias sob regime de empreitada global.	Felipe Kroth Cossetin	05/10/2017	34.900,00	100,00%
Instalação de conjunto semafórico no cruzamento da Rua Daltro Filho com a Rua Getúlio Vargas.	Farol Sinalização Viária LTDA	28/09/2017	40.300,00	100,00%
Execução de recapeamento asfáltico em CBUQ, na Av. Daltro Filho e outras ruas na cidade de Três Passos - RS, sob regime de empreitada global.	BRIPAV - Britagem e Pavimentação LTDA	01/09/2017	735.901,95	100,00%
Fornecimento e instalação de guard-rail	Elizandra Macioroski - ME	01/09/2017	9.900,00	100,00%
Fornecimento de material e mão de obra para instalação de cabos de rede nas Unidades de Saúde.	Mavil Comércio de Material Elétrico LTDA - EPP	08/08/2017	4.877,00	100,00%
Execução e ampliação da EMEI Cinderela, sob regime de empreitada global.	Construtora e Incorporadora Palmitinho LTDA - EPP	07/08/2017	55.084,99	100,00%
Execução e reforma no Prédio Central da Merenda, sob regime de empreitada global.	Construtora e Incorporadora Palmitinho LTDA - EPP	07/08/2017	58.822,63	100,00%
Construção de Pavilhão para Agroindústria, sobre o lote rural nº 153-B da 1ª Seção do Turvo.	Construtora e Incorporadora Palmitinho LTDA - EPP	31/05/2017	257.688,67	100,00%
Execução de obra de reforma e ampliação da EMEI Elso Paulo Severgnini .	Construtora e Incorporadora Palmitinho LTDA - EPP	24/05/2017	171.046,32	100,00%
Execução de obra de saneamento, troca de tubulação de água da CORSAN, em cumprimento ao Convênio 47/17, sob regime de empreitada global.	Compacta Sul Pavimentação LTDA - EPP	11/04/2017	338.838,80	41,60%
Aquisição de materiais elétricos para adequações no Parque de Exposições Egon Julio Goelzer .	Mavil Comércio de Material Elétrico LTDA - EPP	03/04/2017	11.069,20	100,00%
Execução de contrapiso no pavilhão multiuso da FEICAP.	G. Bonafe - EPP	09/03/2017	81.460,69	100,00%
Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação asfáltica da Av. Farroupilha, trecho entre as Ruas Três Passos e Coronel Vieira Xavier.	Compacta Sul Pavimentação LTDA - EPP	01/03/2017	398.934,91	100,00%
Instalações elétricas internas do pavilhão multiuso da FEICAP.	Mavil Comércio de Material Elétrico LTDA - EPP	01/03/2017	24.392,50	100,00%
Execução de ampliação de redes de abastecimento de água em localidades do interior do município.	PFG Poços Artesianos LTDA - EPP	02/01/2017	586.845,09	100,00%
Execução de cobertura na estufa do viveiro municipal	JORGE LUIS KERKHOFF - EPP	17/10/2017	8.246,20	100%
Adequações elétrica e instalação de ar condicionados em diversas secretarias sob regime de empreitada global	FELIPE KROTH COSSETIN	05/10/2017	34.900,00	100%
Instalação de conjunto semafórico no cruzamento da Rua Daltro Filho em a Rua Getúlio Vargas, sob regime de empreitada global	FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA	28/09/2017	40.300,00	100%
Reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental 25 de Julho, sob regime de empreitada global	CONSTRUTORA SPONCHIADO BETTIO LTDA	06/10/2017	203.163,12	100%
Reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Cidadão Junior, sob regime de empreitada global	CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA	06/10/2017	204.360,30	100%
Fornecimento e instalação de guard rail	ELIZANDRA MACIOROSKI - ME	01/09/2017	9.900,00	100%
Ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Cinderela	CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA	07/08/2017	55.084,99	100%
Reforma no Prédio Central da Merenda, sob regime de empreitada global	CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA	07/08/2017	58.822,63	100%
Fornecimento de material e mão de obra para instalação de cabos de rede nas Unidades de Saúde	MAVIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	08/08/2017	4.877,00	100%
Recapeamento asfáltico em CBUQ, na Av. Daltro Filho e outras	BRIPAV-BRITAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	01/09/2017	735.901,95	100%
Construção de Pavilhão para agroindústria, CR 818.095/2015 - Ministério do Desenvolvimento Agrário/Caixa	CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA	31/05/2017	257.688,67	100%
Reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Elso Paulo Severgnini	CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA	24/05/2017	171.046,32	100%
Aquisição de materiais elétricos para adequações no Parque de Exposições Egon Julio Goelzer	MAVIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	03/04/2017	11.069,20	100%
Contra piso no pavilhão multiuso do Parque de Exposições Egon Julio Goelzer	G. BONAFE	09/03/2017	81.460,69	100%
Instalações elétricas internas do pavilhão multiuso do Parque de Exposições Egon Julio Goelzer	MAVIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	01/03/2017	24.392,50	100%
Pavimentação asfáltica em CBUQ da Avenida Farroupilha, trecho entre as Ruas Três Passos e Coronel Vieira Xavier em Padre Gonzales	COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA	01/03/2017	398.934,91	100%
Obra para tratamento de esgoto no Centro Administrativo, sob regime de empreitada global.	DORR & GRABIN LTDA	14/12/2016	86.294,69	100%
Rede elétrica em alta tensão para atendimentoda bomba d'água do poço artesiano em Linha Turvo	CR VEIGA & CIA LTDA	08/11/2016	8.055,91	100%
Execução do fechamento com esquadrias metálicas do Centro de Convivência Irmã Dulce	PORTAL SUL EMPREENDIMENTOS LTDA	19/09/2016	33.369,84	100%
Execução de serviços de recuperação de área degradada no Bairro Freio Olímpio, sob regime de empreitada global, no âmbito do CR 352.356/30 Mnistério das Cidades/CEF	ANTONIOLLI CONSULTORIA QUÍMICA E AMBIENTAL LTDA	26/09/2016	108.400,25	100%
Fornecimento e instalação de três guard rail	PORTAL SUL EMPREENDIMENTOS LTDA	22/08/2016	11.289,09	100%
Ampliação e reforma do Posto de Saúde da Localidade de Floresta	BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA	05/05/2016	157.720,01	100%
Ampliação de redes de abastecimento de água em localidades do Município (Esquina Santo Antônio, Esquina Kurtz, Linha Turvo e Linha 93.	PFG POÇOS ARTESIANOS LTDA	01/06/2016	218.516,80	100%